**План работы**

**по результаты рабочей встречи 2 августа в Минкомсвязи**

* План пилота
  + Критерии выбора услуг
    - Встреча в Иваново***Start****:21.08.2013****Progress****:0%*
      * Проект методики приоритезации перевода услуг в электронный
        + Большой список услуг
        + Применить к нему воронежские критерии
        + Проверить как они работают

Для разных этапов

Определить 5ый этап *Результат перевода услуги в электронный вид*

* + - Торжественное подписание соглашений с Минкомсвязью в Иваново***Start****:21.08.2013****Progress****:0%*
      * Предложить Олегу Паку подписать соглашение
    - Формализация документа методики *Что является результатов оказания услуги на 5м этапе?  
      Методика выбора приоритетных услуг.  
      Предложение по внесению изменений в распоряжение 1993Р*
      * Иваново***Due****:28.08.2013****Progress****:0%*
      * Ярославль***Due****:04.09.2013****Progress****:0%*
      * Разбор спорных моментов***Due****:06.09.2013****Progress****:0%*
      * Подведение итогов
        + Разослать 11 лояльным регионам***Start****:12.09.2013****Due****:20.09.2013****Progress****:0%*

Тула

Липецк

Челябинск

Воронеж

Астрахань

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Приморский край

ЕАО

Мордовия

Калмыкия

* + - * Обсуждение и утверждение на Совете по региональной информатизации***Start****:07.10.2013****Progress****:0%*
      * Приказ Минкомсвязи, утверждающий методику***Due****:20.10.2013****Progress****:0%*
      * Внесение изменений в распоряжение 1993Р***Due****:10.11.2013****Progress****:0%*
  + Представление госуслуг
    - Пилотам определить перечень пилотных услуг (1-2 массовые услуги) и согласовать между пилотами***Due****:09.08.2013****Progress****:0%*
    - Предложить сроки реализации остальных пунктов плана***Due****:09.08.2013****Progress****:0%*
    - Описать пилотные услуги по новой структуре
      * Юридическая, правовая экспертиза
    - Смакетировать представления услуги
    - Направить регионам методику проведения оценки***Due****:09.08.2013****Progress****:0%****Resources****:Дмитрий Сатин*
      * Определить параметры фокус-группы
    - Провести качественную оценку по предложенной методике
    - Внести изменения в представление услуги по результатам оценки
    - Определиться с площадкой для количественного эксперимента
      * Определиться, что измеряем
        + Клики
        + Оказанные услуги
        + Межведомственное взаимодействие
    - "Стандарт" представления услуги на порталах
      * Приказ Минкомсвязи